МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''МЛАКЕ''

Број: 48/2014

Дана: 17.03.2014.год.

С О М Б О Р

## ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

## МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''МЛАКЕ'' ЗА 2013. годину

Месна заједница ''Млаке'' је у 2013. години имала бројне активности што се тиче решавања комуналних проблема грађана, друштвено културна дешавања и  редовно су одржаване седнице Савета МЗ.

У току године одржано је укупно десет седница Савета МЗ на којима су разматрана следећа важна питања:

- усвајање извештаја о раду Месне заједнице

- усвајање финансијског пословања Месне заједнице и доношење финансијског плана Месне заједнице,

- усвајање потребних нормативних аката,

- доношење Плана радова за 2014.годину из комуналне области

- доношење одлуке о учешћу на Јавном позиву Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе

На дан 03. марта 2013.године одржани су избори за чланове Савета МЗ „Млаке“.  Месна заједница је водила  рачуна да свих 6 (шест) бирачких места буде опремљено и на време отворено. Избори су протекли без примедби и за чланове Савета МЗ изабрано је једанаест кандидата и то: Драган Кнежевић, Срђан Марјановић, Стана Радовановић, Ружица Плетикосић, Горан Мијић и Слободан Катанић испред ГГ „Напредне Млаке“, Срђан Вујковић, Александар Ракић, Бојана Ивичић и Стипан Хорњак испред ГГ „За све добре комшије“ и Драган Ненадов испред ГГ „Млаке наша кућа“.

У комуналној области у Месној заједници  урађени су многи радови  који су планирани од стране Савета МЗ. У јуну месецу почели су радови на инфраструктури и урађено је следеће:

- на целој територији месне заједнице извршена је поправка коловоза

- изграђен је нови тротоар  у Текстилној улици (непарна страна), тротоар  у улици Чихаш Бене (парна страна) је пресвучен асфалтом и изграђен је нови тротоар у Подгоричкој улици код ОШ „Аврам Мразовић;

- пресвучени су коловози у Банатској улици (део од Св.Саве до Призренске) и улица Радивоја Ћирпанова

- у околини ОШ „Аврам Мразовић“ и Студентског дома извршено је обележавање више пешачких прелаза

- у насељу мала Босна део земљаног пута је посут струганим асфалтом

- започети су радови на реконструкцији пешачких стаза у Парку Хероја

- и коначно месна заједница је добила још  једну уређену улицу, завршена је реконструкција улице Соње Маринковић, а средстава су обезбеђена из Фонда за капитална улагања АП Војводине.

У оквиру друштвено културних активности, Савет месне заједнице је обележио славу Светог Архиђакона Стефана, на којој  су били присутни грађани МЗ, представници градских месних заједница, јавних предузећа и челници Града Сомбора.

У току целе године се одлично сарађивало са многобројним корисницима простора (велике и мале сале) у згради Месне заједнице, а то су: Друштво за ментално недовољно развијене особе, ГКУД Сомбор, КУД „Круна“, ДУО „Морфиус“, Друштво стонотенисера МЗ, Стонотенисери из Хитне помоћи и многи други. Месна заједница је успешно сарађивала са предузећима, установама, политичким организацијама, удружењима грађана, органима  локалне управе и другима.

Сви извештаји  који су тражени од стране Општинске управе и других организација и институција у току 2013.године су уредно достављани.

Председник Савета

Драган Кнежевић